KRUON

本地 AI 控制中心 + 3D 游戏化工作台

项目分析、产品定义、技术方案与商业化路线图

核心判断  方向值得做，但第一性价值不是“做一个漂亮的 3D Agent 办公室”，而是成为用户机器上可信、稳定、可观察、可干预的多 AI 工具控制平面。3D 应当把真实运行状态转化为可理解、可传播的工作世界。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 前期战略分析 / 可作为 PRD 与技术预研输入 |
| 暂定代号 | kruon（以当前项目目录为工作名，可随品牌阶段调整） |
| 目标用户 | 同时使用多个 Agent、CLI、模型订阅与 API 服务的个人开发者和小团队 |
| 分析日期 | 2026 年 7 月 11 日（市场与产品信息具有时效性） |

建议把本文作为“投资假设清单”：每个关键假设都需要在原型和用户访谈中被证明或推翻。

# 目录与阅读路径

若只读 10 分钟，优先看第 1、5、7、9、13 节；若准备开工，再读第 8、10、15 节。

- 1. 执行摘要：是否值得做，以及必须改变的产品假设

- 2. 项目定义：它是什么、服务谁、明确不做什么

- 3. 市场趋势与时机判断

- 4. 用户画像、JTBD 与真实痛点

- 5. 竞品格局与可占据的空位

- 6. 产品概念：从“多个聊天框”到“可运营的 AI 工作世界”

- 7. MVP 边界、优先级与版本节奏

- 8. 核心体验与 3D 游戏化设计原则

- 9. 技术架构与适配器策略

- 10. 共享记忆、群聊脑暴与工作流语义

- 11. 安全、权限、隐私与合规边界

- 12. 商业化：广告能否成为主收入

- 13. 开源策略、品牌与增长飞轮

- 14. 指标体系与单位经济模型

- 15. 路线图、团队配置与工程量

- 16. 风险矩阵与应对方案

- 17. 验证计划、Go/No-Go 标准与下一步

- 附录 A-D：适配器规范、实体模型、决策清单与资料来源

# 1. 执行摘要

结论  建议进入 6-8 周可验证原型阶段，但不要直接进入“大而全客户端 + 完整 3D 世界”的工程阶段。先证明控制层有用，再证明 3D 能提升留存和传播。

## 1.1 机会判断

这个方向成立的根本原因不是某一款 Agent 产品变火，而是用户的 AI 工作栈正在从“一个聊天产品”变成“多个订阅、多个 CLI、多个本地运行时、多个项目与多个权限边界”的组合。Codex App 已明确将自己定位为多 Agent 的 command center；OpenClaw、Hermes、QoderWork 和腾讯 WorkBuddy 又分别覆盖个人运行时、自改进记忆、本地工作执行和全场景桌面工作站。这些产品共同证明：入口正在从网页聊天迁移到桌面、本地环境与长任务监督。[1][2][3][4][5]

但市场并非空白。Paperclip 已经提出“运行时无关的 AI 员工管理层”，支持目标、组织、预算、治理和多 Agent 协调；CC Switch 已把多工具配置、供应商、会话、用量和赞助商生态做成跨平台客户端。[6][7][8] 因此，kruon 不能只靠“统一管理 + 3D”获得长期壁垒，必须把产品深度建立在适配稳定性、可观察性、权限模型、共享上下文和高频工作流上。

## 1.2 建议的战略锚点

| 决策项 | 建议 |
| --- | --- |
| 产品本质 | 本地 AI 工具控制平面，而不是新的 Agent、模型或聊天壳 |
| 首要用户 | 重度 AI 个人开发者 / 独立开发者；已同时使用 2-5 个 Agent 或 CLI |
| 首要场景 | 跨项目派活、并行执行、状态监督、统一审批、结果归档与上下文复用 |
| 差异化 | 本地优先 + 跨运行时 + 共享记忆 + 真实状态驱动的 3D 世界 |
| 商业化 | 免费开源核心扩大安装量；赞助与导流可做主收入之一，但必须辅以 Pro/团队/市场分成 |
| MVP 原则 | 2 个深适配器 + 1 个通用 CLI 适配器 + 2D 精确控制 + 最小 3D 状态映射 |

## 1.3 最值得警惕的三个误区

- 误把“能启动多个 CLI”当成“完成了多 Agent 协作”。真正困难的是事件归一化、权限回传、失败恢复、项目隔离、结果合并和版本兼容。

- 误把 3D 当作核心工作界面。3D 适合表达空间、角色、状态和关系；精确审阅 diff、日志、权限、预算和配置仍应使用 2D 面板。

- 误把广告当成天然商业模式。只有当产品掌握高意图决策点——新增供应商、额度不足、切换模型、安装扩展、成本优化——广告主才愿意持续付费。

# 2. 项目定义

## 2.1 一句话定位

定位语  kruon 是运行在用户电脑上的 AI 工作控制中心：连接现有 Agent、CLI、订阅与 API，把它们组织成可调度、可协作、可共享记忆、可审计的数字团队，并用 3D 工作世界直观呈现它们正在做什么。

## 2.2 它是什么

- 统一入口：发现本机已安装工具，连接现有登录态和工作目录，避免用户重复配置。

- 控制平面：创建任务、选择执行者、并发派发、暂停/取消、审批高风险动作、查看结果和成本。

- 协作层：群聊脑暴、独立回答、交叉审阅、投票/裁判、任务拆分与交接。

- 上下文层：项目资料、约束、决策、用户偏好和历史产出的共享记忆，但保留来源、作用域和权限。

- 可视化层：把 Agent、项目、房间、任务、阻塞、会议与产出映射成有状态的 3D 世界。

- 生态入口：适配器、工作流模板、角色包、场景主题和供应商服务的发现与分发。

## 2.3 它不是什么

- 不训练模型，不提供自有基础模型，也不以自研 Agent 推理循环为主要竞争力。

- 不承诺把所有工具内部状态完全统一；对不开放结构化接口的工具，只提供明确标级的有限能力。

- 不把用户订阅或 OAuth 凭据“转卖、共享或绕过限制”；优先调用各工具官方 CLI、SDK 或协议边界。

- 不让 3D 取代专业控制面板；3D 是世界视图和状态投影，不是唯一入口。

- 不在 MVP 阶段做企业级多租户云平台、移动端全功能控制或复杂社交网络。

## 2.4 产品边界为什么决定工程量

“不自己造 Agent”确实显著降低模型与推理研发量，但并不自动意味着工程很小。控制中心承担的是接口不一致、生命周期管理、进程监督、权限提示、跨平台、凭据安全、记忆治理、版本漂移和 UI 实时性。其难点更接近 IDE、终端管理器和可观察性平台的组合，而不是普通聊天客户端。可控的方式是通过分层适配和能力降级管理复杂度，而不是一开始承诺功能齐平。

# 3. 市场趋势与时机判断

## 3.1 五个结构性趋势

| 趋势 | 用户变化 | 可观察信号 |
| --- | --- | --- |
| 桌面化 | 长任务需要本地文件、进程、编辑器、凭据与持续状态，网页聊天难以覆盖。 | Codex App、QoderWork、WorkBuddy |
| 多 Agent 监督 | 瓶颈从单次生成质量转向并发派活、冲突隔离、审批和进度可见。 | Codex 多线程与 worktree、Paperclip 组织治理 |
| 工具碎片化 | Agent、CLI、模型供应商和协议并存，用户承担配置与切换成本。 | CC Switch 跨七类工具管理 |
| 协议化 | MCP 解决工具/上下文连接，ACP 解决客户端与 Agent 交互，A2A 解决 Agent 间协作。 | MCP / ACP / A2A |
| 本地信任 | 越能执行真实动作的 Agent，越需要最小权限、审计、隔离与可回滚。 | NIST、OWASP、OpenClaw 安全基线 |

## 3.2 为什么现在适合切入

一方面，结构化集成条件比早期更成熟。MCP 让工具和资源可发现；ACP 使用 JSON-RPC/stdio 把客户端、会话、流式更新和权限请求标准化；A2A 面向彼此不透明的独立 Agent，提供能力发现与长任务协作模型。[9][10][11] 这意味着 kruon 可以优先拥抱协议，而不必永远靠屏幕抓取和终端文本解析。

另一方面，用户对“数字团队”的认知已经建立，但日常工作仍然被分散在终端、桌面 App、浏览器和消息渠道里。一个能先从开发者工具切入，再扩展到知识工作 Agent 的本地控制中心，具备清晰的由窄到宽路径。

## 3.3 市场窗口也可能很短

平台型厂商会继续把多 Agent、共享上下文、插件和工作流吸收到自身产品中。kruon 的窗口不在“比平台方更早做一个功能”，而在“跨厂商、中立、本地、可扩展”。如果适配器生态和工作数据模型不能形成网络效应，产品容易被各家原生客户端的功能升级挤压。

# 4. 用户画像、JTBD 与痛点

| 画像 | 当前状态 | 核心痛点 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. AI 重度个人开发者 | 2-5 个 CLI/App；多个订阅 | 切换、并发、上下文重复、任务丢失 | 首发核心 |
| B. 独立开发者/内容创业者 | 代码、调研、文档、营销混合 | 一个人管理多角色，结果散落 | 首发重要 |
| C. 3-10 人小团队 | 成员与 Agent 混编 | 权限、预算、交接、可追溯 | Beta 后 |
| D. 非技术知识工作者 | 偏 WorkBuddy/QoderWork | 不会配置 CLI，风险感知低 | 后续扩展 |
| E. API/模型服务商 | 需要高意图流量 | 获客贵、用户信任弱 | 商业客户 |

## 4.1 核心 Jobs-to-be-Done

- 当我同时拥有多个 AI 工具时，帮我知道谁适合做什么、谁正在忙、谁卡住了，以及我下一步要批准什么。

- 当我启动复杂项目时，把任务拆给不同工具并行执行，同时保持项目约束、文件边界和结果可合并。

- 当我需要脑暴时，让多个模型先独立思考，再互相挑战，最后给我带分歧和证据的综合结论，而不是一场互相附和的群聊。

- 当我跨天或跨工具工作时，让关键决策和背景能被复用，但不要把所有聊天原样塞进每一个 Agent。

- 当 Agent 要执行高风险动作时，用一致、清晰的方式告诉我影响范围，并允许我批准、拒绝、缩小权限或回滚。

- 当我想分享成果时，自动生成可视化工作回顾、团队状态截图和项目里程碑，形成自然传播。

## 4.2 痛点强度排序

| 优先级 | 痛点 | 强度 | 产品机会 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 运行状态不可见 | 高频、高挫败 | 任务跑多久、卡在哪里、需不需要介入 |
| P0 | 上下文重复搬运 | 高频、高成本 | 每个工具重复解释项目、偏好、约束 |
| P0 | 权限与风险不统一 | 低频、后果严重 | 删除文件、发送消息、改配置的批准方式各异 |
| P1 | 结果与产物散落 | 高频、中高成本 | 终端日志、diff、文件、链接无法统一归档 |
| P1 | 订阅/额度/成本分散 | 中频、中成本 | 不知道该把任务派给哪个工具最划算 |
| P2 | 工作缺乏反馈感 | 情绪性、高传播 | 任务完成没有成就、团队存在感和可分享叙事 |

# 5. 竞品格局与可占据的空位

## 5.1 竞品不是一个列表，而是五类层级

| 产品 | 层级 | 核心强项 | 跨工具范围 | 对本项目启示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codex App | 厂商专属 Agent 指挥台 | 多任务、worktree、长任务 | 强，但只围绕 Codex | 证明 command center 需求 |
| OpenClaw / Hermes | Agent 运行时 | 工具、记忆、消息渠道、自我改进 | 跨模型但以自身运行时为中心 | 应被连接，不应复制 |
| QoderWork / WorkBuddy | 桌面行动 Agent | 本地文件与知识工作执行 | 主要围绕自家 Agent | 验证桌面、本地动作和权限 |
| CC Switch | 配置/供应商/用量控制工具 | 跨 CLI 配置、路由、会话、赞助生态 | 跨工具但非任务编排 | 最直接的商业化先例 |
| Paperclip | 运行时无关 Agent 管理层 | 组织、目标、预算、治理、协调 | 最接近控制平面 | 必须正面对比和差异化 |
| kruon | 本地个人 AI 工作控制中心 | 任务/权限/记忆/可观察性 + 3D | 目标是跨工具、跨运行时 | 以个人高频工作与可视化切入 |

## 5.2 真正的市场空位

空位定义  “面向个人重度用户的、本地优先的、运行时无关的 AI 工作控制平面”，同时提供专业 2D 控制面和具有语义的 3D 工作世界。

- 相对 Codex/WorkBuddy：不绑定单一 Agent，保留用户已有订阅和工具选择。

- 相对 CC Switch：从配置/路由深入到任务、运行、权限、产物、记忆与协作。

- 相对 Paperclip：不先做“零人公司”和企业组织，而从个人项目、开发工作流和桌面体验切入。

- 相对 OpenClaw/Hermes：不替代 Agent 的推理循环，而提供跨运行时监督与协同。

- 相对普通多模型聊天：连接真实本地执行、文件变更和任务生命周期，而不是仅汇总文字回复。

## 5.3 可防守性来源

长期壁垒不会来自 3D 场景本身，因为视觉可以被快速模仿。可防守性来自四个累积资产：①高质量适配器与兼容测试；②跨工具统一的任务/事件/权限数据模型；③用户长期沉淀的工作流与项目记忆；④插件、场景、角色和供应商形成的生态分发。3D 的作用是放大品牌辨识和传播，而不是独立承担壁垒。

# 6. 产品概念：AI 工作世界

## 6.1 核心对象

| 对象 | 含义 |
| --- | --- |
| Workspace / 项目 | 文件夹、仓库、资料、权限和记忆的边界 |
| Agent Connection / 连接 | 某个具体 CLI/App/远端 Agent 的可调用身份 |
| Role / 角色 | 面向工作目标的职责，如研究员、实现者、审阅者；可映射不同连接 |
| Task / 任务 | 用户意图、验收标准、预算、时限与文件边界 |
| Run / 执行 | 任务在某个 Agent 上的一次可观察生命周期 |
| Room / 房间 | 项目或流程阶段的空间化表达，不是实际权限边界的替代品 |
| Memory Capsule / 记忆胶囊 | 带来源、作用域、版本、敏感级别的可复用事实或决策 |
| Workflow / 工作流 | 多个任务、角色、审批与合并规则组成的模板 |
| Policy / 策略 | 工具、目录、网络、预算、并发和审批规则 |
| Artifact / 产物 | 文件、diff、报告、链接、测试结果、截图或外部记录 |

## 6.2 四个高价值场景

项目指挥：将“调研竞品→出方案→实现原型→代码审查→写发布文案”拆成并行/串行任务，用户只处理关键决策。

群聊脑暴：多个 Agent 独立回答、交叉质疑、提交修订，最后由指定裁判或用户合并，并显示分歧而非强行共识。

值班/观察：3D 办公室显示谁在运行、等待审批、失败重试、进入会议或产出文件；点击角色进入精确日志。

每日复盘：自动汇总今天由哪些工具完成了什么、耗时和成本、待处理风险与明日建议，并生成可分享的工作世界快照。

## 6.3 典型用户旅程

- 首次启动：扫描本机可识别工具，只显示发现结果，不自动读取或修改配置。

- 连接工具：用户选择 Codex/Claude Code/OpenClaw 等，kruon 通过官方接口或受控子进程验证能力。

- 建立项目：绑定工作目录，设置只读/可写范围、网络策略、预算和默认角色。

- 派发任务：在自然语言输入中使用 @角色 或由路由器建议执行者，用户确认后启动。

- 观察与干预：世界视图展示宏观状态；详情面板展示日志、diff、工具调用和审批。

- 收敛与归档：验收产物，写入项目历史；只有被确认的摘要进入共享记忆。

- 复用与分享：将成功流程保存为模板，或生成工作回顾卡片/短视频用于传播。

# 7. MVP 边界、优先级与版本节奏

MVP 目标  让一名已经使用多个 AI 工具的开发者，在 15 分钟内完成连接，并在一个项目中同时发起 2 个任务、看到真实状态、处理一次权限请求、收集产物和复用一次项目记忆。

| 级别 | 能力 | MVP 范围 | 验收信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必须 | 本机工具发现与手动连接 | Codex + Claude Code 深适配；通用 CLI 启动器 | 连接成功率、失败可解释 |
| P0 必须 | 项目/任务/执行统一模型 | 状态、日志、产物、取消、重试 | 任务完成且可追溯 |
| P0 必须 | 权限中心 | 目录/命令/网络/外部写入审批 | 高风险动作均有明确确认 |
| P0 必须 | 2D 控制台 | 任务板、运行详情、事件流、设置 | 精确操作不依赖 3D |
| P0 必须 | 最小 3D 世界 | 角色位置映射 6-8 个运行状态；点击打开详情 | 状态一致、低功耗可关闭 |
| P1 应有 | 共享项目记忆 | 手动确认的摘要、决策和约束；来源可追溯 | 跨工具复用成功 |
| P1 应有 | 双 Agent 脑暴 | 独立回答→互评→综合 | 比分别聊天更节省时间 |
| P2 后做 | 插件/模板市场 | 适配器、工作流、角色、主题 | 有稳定扩展协议后再开放 |
| P2 后做 | 云同步与团队 | 账号、共享空间、远程控制 | 先证明个人留存 |

## 7.1 建议首发适配策略

首版不要追求“支持十个工具”，而要做“两个深适配 + 一个通用降级层”。建议深适配 Codex 与 Claude Code，因为开发者场景强、任务结果可验证、并行与目录隔离价值明确；OpenClaw/Hermes 先通过结构化 CLI 或远端协议接入为下一梯队。若目标用户群更偏个人助理而非开发者，可把 OpenClaw 替换为第二个深适配器。

## 7.2 MVP 明确不做

- 完整 3D 编辑器、自由建造、复杂角色养成和实时多人联机。

- 自动购买、共享或绕过各家订阅授权；不对非公开认证缓存做脆弱逆向。

- 无限自动运行的“AI 公司”；所有循环都必须有预算、最大步骤、超时和停止条件。

- 跨所有 Agent 的原始聊天全文同步；只同步经过作用域和来源治理的记忆单元。

- 复杂广告投放平台；首版只做静态赞助位与可测量的合作链接。

# 8. 核心体验与 3D 游戏化设计

图 1  参考视频中的 3D Agent 办公空间：高传播性来自“角色、空间与工作状态同时可见”。

## 8.1 3D 必须表达真实状态

| 运行状态 | 3D 表达 | 用户含义 |
| --- | --- | --- |
| Idle / 空闲 | 角色在工位或公共区待命 | 可接新任务 |
| Planning / 规划 | 白板或会议桌 | 正在拆解任务，尚未修改外部状态 |
| Running / 执行 | 在对应部门工位工作 | 正在调用工具、写文件或生成产物 |
| Waiting approval / 待审批 | 走到用户办公室门口或亮起警示 | 需要人类决定，优先打断 |
| Blocked / 阻塞 | 停在障碍物/维修区 | 依赖、认证、权限或测试失败 |
| Reviewing / 审阅 | 进入评审室 | 检查其他 Agent 产物 |
| Completed / 完成 | 把产物放入交付区 | 结果可验收并归档 |
| Sleeping / 暂停 | 离开工位或进入休息区 | 任务已暂停，资源应释放 |

## 8.2 双层界面原则

推荐把界面分成“世界视图”和“控制视图”。世界视图负责空间关系、情绪反馈、状态概览和传播；控制视图负责日志、diff、权限、成本、配置和精确操作。任何关键动作都必须能在 2D 模式完成，3D 模式可以关闭或切换为低功耗。

## 8.3 游戏化不是积分堆叠

- 有意义的进度：项目里程碑、验收通过率、自动化节省时间、记忆复用次数。

- 可见的团队成长：角色技能由成功工作流和适配能力驱动，不虚构模型能力。

- 可分享的故事：每日/每周生成“数字团队今天完成了什么”的世界截图或短回放。

- 可控的奖励：主题、办公室皮肤、角色装扮可以商业化，但不能遮挡任务、权限与风险状态。

- 避免黑暗模式：不靠连续签到、虚假忙碌、无限心跳或制造焦虑来提升活跃。

## 8.4 传播设计

这个项目天然适合短视频传播，但传播素材应由真实工作生成：例如“3 个 Agent 用 18 分钟完成一份竞品分析”“一个 Agent 卡在测试，另一个进入评审室修复”。用户愿意分享的是自己的数字团队和成果，而不是一段预置动画。产品需要一键隐藏项目名、路径、代码和敏感文本，只保留角色、状态与统计。

# 9. 技术架构与适配器策略

图 2  建议的分层架构。执行控制与视觉展示解耦，是控制工程量和安全风险的关键。

## 9.1 桌面技术栈建议

| 方案 | 优势 | 主要代价 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri 2 + React | 体积较小、系统 WebView、Rust 后端、能力权限配置 | Rust 学习与插件成熟度；WebView 差异 | 推荐 MVP |
| Electron + React | 生态成熟、PTY/Node 集成快、调试友好 | 包体和内存更大；需严格进程隔离 | 赶速度时备选 |
| React Three Fiber | 与 React 状态和组件体系一致，适合界面型 3D | 大量角色/复杂模拟需性能治理 | 推荐 3D 层 |
| Godot 客户端 | 更强的游戏工具链、动画和场景编辑 | 与桌面控制面、Web 生态和插件整合成本高 | 重度游戏化再评估 |

Tauri 使用系统 WebView，可显著减小包体，并通过 capability 文件约束前端可调用的系统能力；但安全取决于权限配置、Rust 核心和依赖整体，而不是框架自动保证。[12][13] Electron 的多进程模型和 renderer sandbox 成熟，适合快速处理 PTY/Node 生态，但必须保持 context isolation、最小化 preload 暴露，并把不可信工作放入受限子进程。[14] React Three Fiber 适合让 3D 和 React 业务状态共用数据模型。[15]

## 9.2 建议模块

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Desktop Shell | 窗口、托盘、更新、深链、系统通知、低功耗模式 |
| Control Plane | 任务图、运行状态机、审批、预算、并发、取消与恢复 |
| Adapter Host | 启动外部进程、协议协商、事件归一化、版本探测和能力降级 |
| Workspace Service | 项目目录、仓库、文件边界、worktree/临时工作区策略 |
| Memory Hub | 记忆抽取、人工确认、作用域、来源、冲突和输出视图 |
| Observability | 日志、事件、工具调用、成本、产物、错误和性能 |
| Policy Engine | 权限策略、敏感路径、网络、命令、外部副作用与审批 |
| World Renderer | 将实体和事件投影为 3D 场景，不直接执行任务 |
| Marketplace | 适配器/工作流/角色/场景包与签名、版本、权限声明 |
| Sponsor Surface | 赞助位、归因、隐私保护和不干扰排序的展示规则 |

## 9.3 适配器分级

| 等级 | 接口 | 可承诺能力 | 产品标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 结构化完整 | ACP/A2A/官方 SDK/稳定 JSON-RPC | 会话、流式消息、工具调用、权限、产物、取消 | 首选 |
| L2 结构化 CLI | 官方非交互命令 + JSON/NDJSON | 运行、日志、结果、部分取消/用量 | 可稳定支持 |
| L3 PTY 兼容 | 受控伪终端 + 文本解析 | 启动、输入、输出、粗粒度状态 | 明确标记实验性 |
| L4 启动器 | 打开外部 App/终端并传入目录 | 只提供导航与项目上下文 | 保底 |

ACP 特别适合本地客户端：客户端按需启动 Agent 子进程，通过 stdin/stdout 的 JSON-RPC 支持并发会话、流式更新和权限请求；它与 MCP 类型复用，也更适合作为首选适配层。[10] A2A 更适合远端或彼此不透明的 Agent，MCP 则继续承担工具与资源连接。三者是互补关系，不应混成一个“万能协议”。

## 9.4 统一事件模型

UI 和 3D 世界不应解析每个工具的原始输出，而应消费统一事件。建议最小事件集合如下：

run.created / run.started / run.paused / run.completed / run.failed
message.delta / message.completed
plan.updated / task.delegated / task.blocked
tool.requested / tool.started / tool.completed / tool.failed
permission.requested / permission.resolved
artifact.created / file.changed / test.completed
usage.updated / budget.warning
memory.proposed / memory.approved / memory.rejected

每条事件至少包含 run_id、adapter_id、workspace_id、时间、来源、风险级别、可展示摘要和原始载荷引用。原始日志可以按需保存，但世界视图只消费稳定字段。

## 9.5 本地数据与进程模型

- SQLite：任务、运行、事件索引、审批、成本、适配器状态和非敏感配置。

- 文件镜像：项目记忆、工作流和角色定义使用可读文本，便于 Git 管理与迁移。

- OS Keychain：API Key、刷新令牌和本产品自有凭据；不把密钥写入记忆或日志。

- Adapter 子进程：每个连接独立生命周期和资源限制；崩溃不能带走控制平面。

- 本地 Event Bus：控制平面发布统一事件，2D/3D/通知/日志分别订阅。

- 可选云服务：只承载更新、市场、匿名统计和合作归因；默认不上传任务正文与文件。

# 10. 共享记忆、群聊脑暴与工作流语义

## 10.1 共享记忆不是共享聊天记录

把所有对话复制给所有 Agent 会产生三类问题：成本膨胀、敏感信息扩散、错误或提示注入被持久化。正确模型应是“一个规范记忆库 + 针对不同 Agent 生成的受控视图”。

| 层级 | 内容 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 用户级 | 长期偏好、常用格式、风险偏好 | 默认私有，可跨项目选择性启用 |
| 项目级 | 目标、约束、术语、架构、决策、里程碑 | 项目默认共享，敏感项可限制角色 |
| 任务级 | 本次上下文、验收标准、中间发现 | 任务结束后自动过期或提炼 |
| Agent 私有 | 工具特定缓存、草稿、临时推理线索 | 默认不共享，不作为事实 |
| 组织/团队 | 流程、品牌、合规和公共知识 | 团队版，需管理员与版本治理 |

## 10.2 记忆写入流程

- Agent 或规则引擎提出 memory.proposed，必须附原始来源和用途。

- 系统按敏感级别、冲突、重复和有效期做静态检查。

- 高价值/高风险记忆由用户确认；低风险可设置为自动接受但可回滚。

- 写入 canonical store，并生成面向不同 Agent 的最小视图。

- 后续检索必须返回来源和版本；冲突时展示并存事实，而不是静默覆盖。

## 10.3 群聊脑暴协议

群聊的目标不是让多个模型轮流说话，而是通过流程设计获得“多样性 + 反驳 + 收敛”。推荐默认协议：

- 独立阶段：每个 Agent 看相同问题但看不到其他答案，避免首答锚定。

- 质疑阶段：随机或指定两两审阅，要求指出假设、证据缺口和反例。

- 修订阶段：原作者吸收意见，明确保留与放弃的观点。

- 裁判阶段：用户或指定 Agent 根据事先定义的标准做综合；裁判不能隐藏少数意见。

- 产出阶段：保存共识、分歧、证据、未决问题和下一步任务，而不只保存总结。

成本控制  每次脑暴必须预设参与者数量、每轮 token/时间上限和最大轮数。默认 2-3 个 Agent、2 轮足够；“更多 Agent”并不自动提高质量。

## 10.4 工作流模板

| 模板 | 角色链 | 关键控制 |
| --- | --- | --- |
| 研究-验证 | 研究员→质疑者→综合者 | 来源可追溯、分歧保留 |
| 实现-审阅 | 实现者→测试者→审阅者 | 隔离工作区、测试门、diff 验收 |
| 内容生产 | 策划→撰写→事实核验→发布 | 品牌记忆、来源、发布审批 |
| 故障诊断 | 诊断→独立复核→修复建议 | 只读优先、修复需授权 |
| 每日运营 | 收集→优先级→执行→复盘 | 预算、日程、重复任务 |

# 11. 安全、权限、隐私与合规边界

安全定位  用户不会因为产品是“本地客户端”就天然信任它。kruon 将同时接触本机文件、终端、订阅凭据、网络与多个 Agent；它必须把安全能力做成核心产品体验。

## 11.1 权限模型

| 权限域 | 分级 | 建议默认 |
| --- | --- | --- |
| 文件 | 只读 / 指定目录写 / 全工作区写 / 工作区外写 | 默认只读或工作区写 |
| 命令 | 白名单 / 审批 / 沙箱 / 禁止 | 危险命令必须逐次确认 |
| 网络 | 关闭 / 域名白名单 / 全部 | 外部上传与下载单独提示 |
| 外部副作用 | 邮件、消息、发布、支付、删除远端资源 | 默认逐次审批 |
| 记忆 | 读取范围 / 写入提案 / 自动写入 | 敏感级别与来源可见 |
| 预算 | token、金额、时间、步骤、并发 | 硬上限优先于 Agent 判断 |

NIST 将 Agent 工具风险按只读/受限写/写入与可信/不可信环境区分，强调权限和环境共同决定风险；OWASP 建议最小权限、人类参与高风险动作、隔离记忆、结构化验证、成本上限和完整审计。[16][17] 这些原则应直接映射为产品状态和审批 UI，而不是藏在设置页。

## 11.2 关键威胁

| 威胁 | 场景 | 最低控制 |
| --- | --- | --- |
| 间接提示注入 | 网页/邮件/文档诱导 Agent 泄露或执行 | 外部内容标记为不可信；工具调用做策略验证 |
| 过度授权 | 一个插件或 Agent 获得过宽文件/网络/命令权限 | 逐工具 capability manifest + 最小权限 |
| 记忆污染 | 恶意或错误内容跨会话持续影响 | 写入提案、来源、隔离、过期和回滚 |
| 供应链 | 适配器/技能/主题包包含恶意代码 | 签名、权限声明、版本锁、审核和沙箱 |
| 凭据泄露 | 日志、崩溃报告、记忆或广告统计带出密钥 | Keychain、结构化脱敏、本地日志默认 |
| 跨 Agent 放大 | 错误任务被多个 Agent 并发传播 | 任务图预算、暂停总闸、消息完整性和审批 |

OWASP 对提示注入的描述包括数据泄漏、权限升级和未经授权的命令执行；多 Agent 系统还可能通过同伴 Agent 传播被操纵的输出。[18] OpenClaw 的安全基线也采用本地 loopback、工具拒绝列表、工作区文件边界、执行需审批和禁用 elevated 权限等做法。[19] kruon 应将这些做法抽象为跨适配器一致策略。

## 11.3 广告与隐私的特殊冲突

广告系统通常希望收集用户画像、任务内容和转化路径，而本地 AI 控制中心的核心品牌资产恰恰是“不窥视工作内容”。建议商业统计只允许产品级事件：安装来源、适配器是否连接、赞助卡曝光/点击、匿名版本与平台；禁止上传 prompt、文件名、项目名、模型回复、命令和 API Key。合作方不得购买默认路由权。

# 12. 商业化：广告能否成为主收入

## 12.1 CC Switch 说明了什么

CC Switch 是重要先例：它免费开源，支持 Claude Code、Codex、Gemini CLI、OpenCode、OpenClaw、Hermes 等工具，并在 README 与产品生态中展示多个 API 中转/模型服务赞助商和专属优惠。[6][7] 这说明当工具处于“选择供应商、配置模型、查询额度、切换路由”的高意图位置时，赞助商愿意付费。

但 kruon 的核心使用场景更靠近任务调度和工作内容，若把普通 banner 塞进日常控制面，既破坏体验，也可能让用户怀疑路由是否受商业影响。因此，“广告主收入”应设计为受约束的生态商业，而不是传统展示广告。

## 12.2 可售卖的高意图位置

| 位置 | 触发时机 | 形式 | 价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商发现 | 用户新增 API/模型服务时 | 赞助卡 + 明确标识 + 同类比较 | 高 |
| 额度/成本提醒 | 官方额度不足或成本超阈值 | 可选替代方案，不自动切换 | 高 |
| 适配器市场 | 安装新工具/插件/工作流 | 置顶赞助、认证开发者 | 中高 |
| 模型路由建议 | 用户主动请求成本/速度优化 | 赞助不进入默认算法；单独展示 | 中高但敏感 |
| 主题与场景 | 更换 3D 办公室、角色皮肤 | 品牌联名和内容赞助 | 中 |
| 学习中心 | 新手配置、案例和教程 | 合作教程、优惠码、联合活动 | 中 |

## 12.3 建议收入结构

| 收入线 | 产品 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 赞助与联盟 | 供应商、API、云环境、开发工具 | 可成为免费版主收入；依赖活跃规模和高意图流量 |
| Pro 订阅 | 高级工作流、无限历史、自动化、跨设备备份、专业报表 | 降低广告依赖，服务重度用户 |
| Team 订阅 | 共享项目、权限、预算、审计、团队记忆 | 高客单价，需更晚进入 |
| 市场分成 | 付费工作流、角色包、主题、适配器 | 生态形成后有复利 |
| 品牌联名 | 3D 主题、虚拟办公室、活动场景 | 传播性高但不稳定 |

商业建议  可以把赞助/联盟设为免费版的第一收入来源，但不建议在公司层面承诺“最终只靠广告”。更稳妥的目标是：免费用户由赞助补贴，重度用户用 Pro 付费，团队和市场分成提供上限。

## 12.4 商业信任公约

- 所有商业内容必须标注“赞助/合作/联盟链接”，并提供为什么出现。

- 付费不得改变默认 Agent、模型路由、权限策略或安全提示。

- 用户可以关闭个性化推荐；关闭后仍可使用完整核心功能。

- 不向赞助商发送任务内容、项目元数据、文件名或密钥。

- 供应商卡应同时显示稳定性、隐私、协议兼容和用户评价，不只显示价格。

- 合作收入和排序原则至少按季度公开一次，形成开源项目级透明度。

# 13. 开源策略、品牌与增长飞轮

## 13.1 为什么建议 open-core

本地控制中心会接触敏感权限和凭据，开源能降低信任门槛，也能让社区贡献适配器。完全闭源会让“读取其他工具配置、启动本地进程、显示供应商广告”显得尤其可疑。另一方面，完全 MIT 且所有云和市场能力都开源，可能增加被快速复制的风险。建议采用 open-core：

- 开源：本地控制平面核心、适配器 SDK、事件模型、权限清单格式、基础 2D/3D 客户端。

- 可选云服务：账号同步、托管市场、团队协作、商业归因、远程通知。

- 付费内容：高级场景、团队治理、云历史、企业策略和经过认证的商业适配器。

- 许可证：先由法律与社区目标决定。若担心闭源托管分叉，可评估 AGPL；若更看重生态采用，Apache-2.0/MIT 更顺畅。

## 13.2 品牌叙事

不要把品牌叙事写成“我做了一个更酷的 Agent”。更有力的叙事是：“你已经雇了很多聪明工具，但没人替你排班、开会、交接和记住项目。kruon 给你的 AI 工具一间共同工作的办公室。”

| 层面 | 建议表达 |
| --- | --- |
| 功能定位 | Local AI Command Center |
| 情绪定位 | 管理自己的数字团队，而不是被多个聊天窗口管理 |
| 视觉符号 | 有生命的办公室、房间、角色和可见产物 |
| 信任承诺 | 本地优先、权限可见、商业推荐不影响执行 |
| 社区口号 | Bring your own agents. Build your own team. |

## 13.3 增长飞轮

- 用户因跨工具控制与 3D 视觉进入产品。

- 真实项目产生可分享的工作回顾和世界截图。

- 内容带来更多重度 AI 用户安装。

- 更多安装吸引适配器作者、场景作者和供应商合作。

- 更丰富的生态提高连接成功率和工作流覆盖。

- 更高活跃又增加赞助价值与社区贡献。

## 13.4 首发内容策略

- 一条 60 秒视频：把同一个真实项目分别交给 Codex、Claude Code 和 OpenClaw，展示办公室状态与最终产物。

- 一篇技术文章：为什么 MCP 不等于 Agent 编排，以及 kruon 如何用 ACP/CLI 适配器分层。

- 一个开源适配器挑战：社区提交新工具适配器，公开兼容测试和权限清单。

- 一组“数字团队配置”模板：独立开发者、研究团队、内容工作室、开源维护者。

- 一个透明成本看板：展示多工具运行的时间、token/额度和失败率，建立专业可信度。

# 14. 指标体系与单位经济模型

## 14.1 北极星指标

建议北极星  每周通过 kruon 完成并被用户验收的跨工具任务数（Accepted Cross-tool Tasks / WAU）。它同时要求连接、执行、观察、产物和验收成立，比打开次数或 Agent 在线时长更有意义。

| 层级 | 指标 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 激活 | 24 小时内连接 ≥2 个工具并完成首个任务 | 首日价值是否成立 |
| 核心使用 | 每周已验收任务数、跨工具任务占比 | 控制中心是否真的被使用 |
| 可靠性 | 启动成功率、事件完整率、取消成功率、崩溃率 | 适配器质量 |
| 效率 | 用户介入次数、平均等待审批时间、复用记忆节省时间 | 是否减少管理负担 |
| 留存 | D7/W4 留存、每周活跃项目数 | 是否成为工作入口 |
| 传播 | 分享回顾生成率、分享后安装转化 | 3D 是否带来增长 |
| 商业 | 赞助卡 CTR、注册/充值归因、每千活跃用户收入 | 广告模型能否成立 |
| 信任 | 隐私设置关闭率、权限拒绝率、误导投诉、安全事件 | 是否透支品牌 |

## 14.2 早期单位经济不应只看 DAU

广告主更关心“高意图动作”而不是日常停留：新增供应商、额度告警、模型迁移、适配器安装、团队扩容。早期应记录每 1000 名月活用户产生多少次这些动作，并分别估算赞助价值。若用户只把产品当漂亮监控屏，赞助转化可能很低；若它参与配置、路由和成本决策，商业价值会更高。

## 14.3 建议的早期目标（不是承诺）

| 维度 | 验证阈值 |
| --- | --- |
| 连接 | 受访重度用户中 70% 能在 15 分钟连接两个工具 |
| 任务 | Alpha 用户首周中位数完成 ≥3 个可验收任务 |
| 可靠性 | 两款深适配器任务启动成功率 ≥95%，状态终态一致率 ≥99% |
| 留存 | 邀请制 Alpha 的第 4 周留存 ≥35% |
| 3D 价值 | 至少 30% 活跃用户每周主动打开世界视图，且不是被默认强制 |
| 商业 | 赞助位点击后注册可归因；商业内容投诉率接近零 |

# 15. 路线图、团队配置与工程量

| 阶段 | 时间 | 主要产出 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：问题验证 | 第 1-2 周 | 15-20 次访谈、现有工作流录屏、竞品深测、适配可行性 spike | 确认首发用户和 2 个深适配器 |
| 阶段 1：控制平面原型 | 第 3-6 周 | 项目/任务/运行模型、2D 控制台、Codex/Claude Code、事件流、取消 | 完成真实双工具任务 |
| 阶段 2：可视化 Alpha | 第 7-10 周 | 最小 3D 世界、权限中心、产物归档、项目记忆提案 | 20-50 名邀请用户 |
| 阶段 3：协作 Beta | 第 11-16 周 | 脑暴协议、工作流模板、OpenClaw/Hermes、用量/成本、分享回顾 | 证明 W4 留存和传播 |
| 阶段 4：生态商业 | 第 5-9 月 | 适配器 SDK、市场、签名/审核、赞助卡、Pro、Windows | 收入与生态同时验证 |
| 阶段 5：团队版 | 第 9-15 月 | 多用户、共享项目、预算、审计、远程 Agent | 只在个人产品稳定后进入 |

## 15.1 团队配置

| 角色 | 主要职责 | 时机 |
| --- | --- | --- |
| 1 名产品型全栈/客户端工程师 | 控制平面、Tauri/Electron、React、SQLite、打包更新 | 核心全程 |
| 1 名系统/适配工程师 | PTY、进程、协议、跨平台、权限与兼容测试 | 阶段 1 起强烈建议 |
| 0.5-1 名 3D/交互工程师 | R3F、动画、性能、场景资产管线 | 阶段 2 起 |
| 产品/设计 | 用户研究、信息架构、权限 UX、品牌与增长素材 | 创始人可兼任但不能缺失 |
| 安全顾问/审计 | 威胁建模、插件/适配器沙箱、更新与签名 | Alpha 前一次，市场开放前再一次 |

## 15.2 工程量判断

若目标是 macOS 优先、两款深适配器、一个通用 CLI 层、基础权限和最小 3D，2 名强工程师可在 8-12 周做出可用 Alpha。若同时要求 Windows/Linux、6 个深适配器、完整记忆同步、插件市场、云团队协作和高质量 3D 场景，工程量会快速上升到 6-12 人月以上，并且后续兼容维护是持续成本。最大的长期成本不是首版 UI，而是外部工具更新导致的适配回归。

## 15.3 兼容测试基础设施

- 每个适配器维护 fixture：成功、权限请求、工具调用、取消、超时、崩溃、乱码、长输出。

- 按工具版本建立兼容矩阵，启动时识别版本并给出能力降级，而不是静默失败。

- 录制脱敏事件流用于 UI/3D 回放测试，避免每次都真实消耗模型额度。

- 提供 adapter doctor：检查二进制、版本、登录态、工作目录、协议和最低权限。

- 发布前运行跨平台 smoke，核心终态和取消必须 fail-closed。

# 16. 风险矩阵与应对方案

| 风险 | 概率/影响 | 触发原因 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适配器脆弱 | 高/高 | 外部 CLI 输出、配置和认证变化 | 协议优先、分级能力、兼容矩阵、快速发布 |
| 3D 成为噱头 | 高/中 | 漂亮但不减少工作负担 | 先做控制层；用世界视图使用率和留存验证 |
| 安全事故 | 中/极高 | 广权限、插件、提示注入、凭据 | 最小权限、审批、沙箱、签名、审计、红队 |
| 平台方吸收功能 | 高/高 | Codex/Claude/WorkBuddy 增加多 Agent | 坚持跨厂商中立与生态适配 |
| 共享记忆污染 | 中/高 | 错误/恶意信息持续传播 | 提案式写入、来源、隔离、过期和回滚 |
| 广告损害信任 | 中/高 | 推荐影响路由或收集工作内容 | 商业公约、明确标识、零内容上传 |
| 成本失控 | 中/中高 | 脑暴/心跳/循环消耗额度 | 预算硬上限、默认少 Agent、按事件唤醒 |
| 跨平台拖慢 | 高/中 | PTY、WebView、权限、签名差异 | macOS 先行；抽象进程层；延后 Linux |
| 定位过宽 | 高/高 | 开发者、知识工作、团队同时服务 | 首发只服务 AI 重度个人开发者 |
| 开源分叉 | 低中/中 | 商业价值被复制 | 品牌、市场、签名服务、社区治理与云能力 |

## 16.1 最大的产品风险

最大风险不是“做不出 3D”，而是控制中心没有足够高频、足够稳定的控制权：如果大多数工具只能被启动，无法可靠返回状态、权限、产物和取消，用户仍然要回到各自 App，kruon 就会退化为漂亮的启动器。最早的技术 spike 必须验证两款工具的完整运行闭环。

# 17. 验证计划、Go/No-Go 标准与下一步

## 17.1 四周验证计划

| 时间 | 行动 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 10-12 名重度用户访谈；要求现场展示一天内的工具切换和上下文搬运 | 痛点按频率和损失排序 |
| 第 2 周 | Codex/Claude Code/OpenClaw 接口 spike；验证启动、流式事件、取消、权限和产物 | 适配器可行性矩阵 |
| 第 3 周 | Figma/网页交互原型：2D 控制台 + 最小 3D；完成任务派发和审批测试 | 5-8 名用户可用性结果 |
| 第 4 周 | Concierge 测试：后台可半人工，但用户真实用两个工具完成项目任务 | 节省时间、留存意愿、付费/分享意愿 |

## 17.2 必须得到答案的访谈问题

- 你过去一周同时用了哪些 Agent/CLI/订阅？在哪些任务上切换？

- 哪一次你最想知道 Agent 到底在做什么？你当时怎么判断是否卡住？

- 你重复给不同工具解释过哪些项目背景？哪些内容绝不愿意共享？

- 如果一个控制中心可以读取项目、启动命令和展示广告，你最担心什么？

- 群聊脑暴中，你更需要多样观点、事实核验、投票，还是任务自动拆分？

- 3D 视图在什么情况下会让你更想使用/分享？什么时候会妨碍工作？

- 你愿意为哪些能力付费？愿意接受哪类赞助？哪些推荐会让你卸载？

## 17.3 Go/No-Go 标准

| 判断 | 标准 |
| --- | --- |
| GO | 至少 8/12 名受访者每周使用 ≥2 个工具，且状态/上下文/权限至少一项是高频痛点 |
| GO | 两款首发工具可通过稳定接口完成启动、状态、终止和产物闭环 |
| GO | Concierge 用户在第二周仍主动回来使用，而不是只称赞 3D |
| PIVOT | 用户只需要配置切换和额度查看 → 更接近 CC Switch 增强版 |
| PIVOT | 用户主要需要单一 Agent 的桌面执行 → 更接近 WorkBuddy/QoderWork 类产品 |
| NO-GO | 深适配只能长期依赖不稳定 UI/终端解析，且用户不接受频繁回到原生工具 |
| NO-GO | 赞助需求要求收集工作内容或操纵默认路由，违背本地信任定位 |

## 17.4 建议立即执行的十项动作

- 将首发用户锁定为“同时使用 2 个以上 AI 工具的个人开发者”，暂不扩大。

- 拆解 Codex、Claude Code、OpenClaw、Hermes 的结构化控制接口和许可边界。

- 定义 adapter capability manifest 与统一事件模型 v0.1。

- 做一个无 3D 的双工具任务控制原型，先证明启动、状态、权限、取消、产物。

- 再把同一事件流接入最小 3D 场景，验证视图层解耦。

- 完成 12 次用户访谈和 3 次真实项目 concierge 测试。

- 起草隐私承诺与商业推荐公约，把“不上传工作内容”写成产品要求。

- 联系 3-5 家 API/模型/云服务商，只验证赞助意愿与计费方式，不先承诺流量。

- 决定开源边界和许可证，至少保证本地控制核心可审计。

- 在 6-8 周后按 Go/No-Go 指标决定是否投入完整 3D、美术资产和更多适配器。

# 最终建议

建议立项，但按“控制层优先、3D 放大、商业克制”的顺序推进。  这个项目最有希望的形态不是一间只会播放动画的 AI 办公室，也不是另一个大而全 Agent，而是用户机器上的中立工作操作系统：它尊重每个工具的原生能力和订阅，把碎片化变成可运营的团队。若能先把两款工具的任务闭环做得稳定，再把真实状态变成具有生命感的 3D 世界，产品既有实用价值，也有非常强的品牌和传播潜力。

# 附录 A：适配器清单 v0.1（概念示例）

{
  "id": "codex-local",
  "display_name": "Codex",
  "transport": "acp|jsonrpc|ndjson-cli|pty|launcher",
  "version_range": ">=x.y",
  "capabilities": {
    "sessions": true,
    "streaming": true,
    "tool_events": true,
    "permission_requests": true,
    "cancel": true,
    "artifacts": ["diff", "files", "tests"],
    "usage": "exact|estimated|unavailable"
  },
  "permissions": {
    "filesystem": "workspace",
    "network": "ask",
    "commands": "ask",
    "external_side_effects": "deny"
  },
  "healthcheck": ["binary", "version", "auth", "workspace"],
  "fallback": "pty"
}

manifest 只声明 kruon 能可靠承诺的能力。运行时探测若发现版本不兼容，应降级或阻止高风险功能，而不是继续猜测输出。

# 附录 B：核心实体关系

| 实体 | 关系 | 关联对象 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Workspace | 1:N | Task / Memory / Policy / Artifact | 项目安全与上下文边界 |
| AgentConnection | N:M | Workspace / Role | 一个工具身份可服务多个项目 |
| Role | N:M | AgentConnection / Workflow | 职责与具体工具解耦 |
| Task | 1:N | Run | 允许重试、并行、对照和接力 |
| Run | 1:N | Event / Artifact / Approval | 可观察的最小执行单元 |
| MemoryCapsule | N:M | Workspace / AgentView | 带来源、作用域与版本 |
| Workflow | 1:N | Task template / Gate | 编排模板，不包含模型秘密 |
| SponsorOffer | N:M | Surface / Campaign | 与执行路由和权限完全隔离 |

# 附录 C：待决策问题

- 首发平台仅 macOS，还是 macOS + Windows 同时？建议前者。

- 第二个深适配器选择 Claude Code、OpenClaw 还是 Hermes？取决于首批 20 名用户的真实栈。

- kruon 是否作为最终品牌名？需要域名、商标、发音和视觉测试。

- 开源许可证采用 MIT/Apache-2.0、AGPL，还是双许可证？

- 项目记忆默认是 SQLite 规范库 + Markdown 镜像，还是 Markdown 为规范源？

- 是否允许本地代理/协议转换？这会显著提高兼容性，也增加合规与账号风险。

- 赞助商能否进入模型路由界面？若进入，如何做到商业内容与独立排序完全分离？

- 3D 美术采用低多边形、像素、微缩办公室还是可换主题？首版建议低多边形微缩风格。

- 是否支持远端 Agent/VPS？建议在本地闭环稳定后，通过 A2A/SSH 安全桥接。

- 用户分享回顾时，默认需要隐藏哪些信息？建议默认全部脱敏，只选择性公开。

# 附录 D：资料来源

以下资料以官方产品页、官方文档、官方仓库或权威安全机构为主；市场状态和功能会持续变化，正式 PRD 前应再次核验。

[1] OpenAI — Introducing the Codex app. https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/；多 Agent、并行任务、worktree 与 command center 定位

[2] OpenClaw — Official site. https://openclaw.ai/；开源、本地运行、个人 AI 助手与多平台能力

[3] Nous Research — Hermes Agent. https://github.com/NousResearch/hermes-agent；自改进、记忆、跨模型与 MIT 开源

[4] Qoder — QoderWork Introduction. https://docs.qoder.com/qoderwork/introduction；桌面 AI 助手、本地文件与自主执行

[5] Tencent WorkBuddy Overview. https://www.workbuddy.ai/docs/workbuddy/；全场景 AI Agent 桌面工作站与本地文件操作

[6] CC Switch — Official GitHub repository. https://github.com/farion1231/cc-switch；跨工具配置、会话、用量与供应商管理

[7] CC Switch — Releases / sponsor ecosystem. https://github.com/farion1231/cc-switch/releases；赞助商、合作供应商和免费开源定位

[8] Paperclip — Official GitHub repository. https://github.com/paperclipai/paperclip；运行时无关的 Agent 组织、目标、预算与治理

[9] Model Context Protocol — Architecture Overview. https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture；工具、资源、提示与客户端/服务端架构

[10] Agent Client Protocol — Architecture. https://agentclientprotocol.com/get-started/architecture；JSON-RPC/stdio、并发会话、流式更新与权限请求

[11] A2A Protocol — Specification. https://github.com/a2aproject/A2A/blob/main/docs/specification.md；独立 Agent 之间的发现、协作和长任务协议

[12] Tauri — What is Tauri?. https://v2.tauri.app/start/；系统 WebView、较小包体、Rust 与前端灵活架构

[13] Tauri — Capabilities. https://v2.tauri.app/security/capabilities/；WebView 对系统能力的细粒度权限约束

[14] Electron — Process Model. https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/process-model；主进程、渲染进程、preload 与进程隔离

[15] React Three Fiber — Introduction. https://r3f.docs.pmnd.rs/；React 的 Three.js renderer

[16] NIST — Tool Use in Agent Systems. https://www.nist.gov/news-events/news/2025/08/lessons-learned-consortium-tool-use-agent-systems；权限、环境、写入范围和工具风险分类

[17] OWASP — AI Agent Security Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/AI_Agent_Security_Cheat_Sheet.html；最小权限、HITL、记忆隔离、成本限制与审计

[18] OWASP — Prompt Injection. https://owasp.org/www-community/attacks/PromptInjection；直接/间接提示注入与未授权动作风险

[19] OpenClaw — Gateway Security. https://docs.openclaw.ai/gateway/security；本地 loopback、工具拒绝、工作区边界与执行审批