PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# kruon MVP 产品需求说明书

让已有 AI 工具组成一支可启动、可观察、可干预、可验收的小队

版本：v0.1 - 调研收敛稿

状态：待技术 spike 与用户验证

首发范围：macOS · Codex + Claude Code · 本地优先

目标周期：10 周邀请制 Alpha

输入依据：参考视频、项目路线图、品牌 brief、4 份脑暴材料及外部一手资料

核心决策 MVP 的产品价值是本地任务控制闭环，不是完整 3D 模拟。所有关键操作必须在 2D 控制台完成；3D 只投影真实 Run/Event 状态，并且可完全关闭。

| 对象 | MVP 承诺 |
| --- | --- |
| 目标用户 | 同时使用多款 AI 编程工具的个人开发者与小型技术团队 |
| 核心任务 | 在一个 Workspace 中派发、监督、审批、取消、收集并验收跨工具任务 |
| 首发适配器 | Codex 与 Claude Code 深适配；通用 CLI 仅实验性降级 |
| 北极星 | 每周通过 kruon 完成并被用户验收的任务数 |

switch your crew on.

# 阅读导航

| 章节 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| 1. 产品结论 | 为什么做、做成什么、怎样算成功 |
| 2. 调研与甄别 | 哪些结论有证据，哪些仍是假设 |
| 3. 用户与场景 | 首发服务谁、解决什么高频工作 |
| 4-6. 范围与体验 | P0/P1、完整链路、界面与状态世界 |
| 7. 功能需求 | 每个模块的系统行为与验收标准 |
| 8-11. 技术与安全 | 状态、实体、适配器、权限与非功能要求 |
| 12-15. 验证与交付 | 指标、10 周计划、风险、Go/No-Go |

# 1. 产品结论

## 1.1 问题定义

重度 AI 用户已经同时使用多个 CLI、桌面 Agent、订阅和 API，但任务、上下文、权限请求、日志与产物分散在不同窗口。当 Agent 能处理更长、更复杂的工作后，核心瓶颈从“模型会不会做”转向“人怎样同时指挥、监督和验收”。OpenAI 对 Codex App 的官方定位也明确指向多 Agent 并行和长任务监督。[R1]

kruon 不试图替代这些 Agent，也不把所有供应商流量代理到一个新网关。它在用户电脑上建立统一的 Workspace、Task、Run、Approval、Artifact 与 Policy，让用户在同一套可审计流程里使用已有工具。

## 1.2 一句话定位

定位语 kruon 是面向个人创作者与小型团队的本地 AI 工作指挥空间：连接已有工具，统一任务与权限，把真实工作状态变成一支看得见、管得住、验得过的 AI 小队。

## 1.3 MVP 成功画面

- 用户在 15 分钟内发现并连接本机 Codex 与 Claude Code。

- 用户选择一个可信工作目录，设置可写范围、命令、网络和预算策略。

- 用户创建两个带验收标准的任务，分别交给两个执行器并行运行。

- kruon 归一化展示计划、工具调用、文件变更、等待审批、阻塞和完成状态。

- 高风险动作在执行前触发参数绑定审批；用户可批准、拒绝或缩小范围。

- 用户可以暂停/取消 Run，并看到明确的终态与残留进程检查。

- 产物、diff 与测试结果进入交付区，用户人工验收或退回修改。

- 同一状态流可在 2D 控制台和可关闭的 3D 世界中查看。

## 1.4 产品原则

- 控制优先：先保证启动、状态、权限、取消、产物和验收，再增加表现层。

- 同源状态：2D 与 3D 只消费同一个 Run/Event 数据源。

- 人类负责授权与验收：模型输出不能直接等于事实、权限或完成。

- 本地信任：默认不上传 prompt、文件名、项目名、命令、日志或凭据。

- 能力诚实：适配器只声明已通过兼容测试的能力；不兼容时降级或阻止。

- 友好但不幼稚：品牌可以 alive，风险状态必须精确、克制、无歧义。

# 2. 调研基础与假设甄别

## 2.1 调研输入

- 实际材料：160.6 秒参考视频、25 页项目分析与路线图、kruon 品牌 brief。

- 内部假设：Claude、DeepSeek、GPT、Gemini 四份脑暴文档；仅作为假设库。

- 外部一手资料：Codex、Claude Code、ACP、A2A、MCP、Tauri、OWASP，以及 Paperclip、CC Switch、CLAW3D、openclaw-office 官方页面/仓库。

- 本机核验：Codex CLI 0.144.0-alpha.4 与 Claude Code 2.1.205 的实际 help/能力表。

## 2.2 参考视频可复用的体验语言

图 1  参考视频关键帧：等距工作世界 + 左侧角色/任务列表 + 右侧详情 + 底部统一输入。仅作体验证据，不等同于 MVP 交付范围。

| 视频证据 | MVP 采用 | 甄别结果 |
| --- | --- | --- |
| 角色位置与工位表达状态 | 固定空间语义映射 | 采纳；必须绑定真实 Run 状态 |
| 左右侧栏 + 底部输入 | 2D 精确控制面 | 采纳；减少遮挡，主路径以任务为中心 |
| 气泡、镜头移动、明暗变化 | 轻量反馈 | 有限采纳；不得遮挡审批与错误 |
| 大量角色、会议与复杂场景 | 群体模拟 | 暂缓；无法证明对任务闭环有必要 |
| 自由布局/装饰经营 | 办公室编辑器 | 不进入 MVP；竞品已覆盖且工程量高 |

## 2.3 竞品与协议带来的边界

| 对象 | 已验证能力 | 对 kruon 的约束 |
| --- | --- | --- |
| Codex App | 多 Agent 并行、项目线程、diff 审阅 | “多 Agent 列表”不是差异化；必须跨厂商 |
| Paperclip | BYO Agent、任务、预算、治理、审计 | 控制平面已有强竞品；聚焦本机个人工作 |
| CC Switch | 配置、本地路由、failover、用量 | MVP 不重造供应商路由 |
| CLAW3D / openclaw-office | 3D/2.5D 办公、状态、会议、任务 | 3D 不是壁垒；只保留真实状态投影 |
| ACP | stdio、双向 JSON-RPC、流式、权限请求 | 优先协议层，减少脆弱文本解析 |
| A2A | 远端 Agent、Task、Artifact、流式与通知 | 后续远端接入；不增加 MVP 服务化 |
| MCP | Agent 连接工具/资源与授权 | 不是任务编排；禁止 token passthrough |

## 2.4 脑暴假设判定

| 假设 | 判定 | MVP 处理 |
| --- | --- | --- |
| 本地优先、BYO 工具 | 采纳 | 作为首发定位与架构边界 |
| 统一任务包与人工验收 | 采纳 | P0 核心模型 |
| 按风险而非额度路由 | 采纳 | P0 手动选择 + 能力提示 |
| 共享项目记忆 | 需验证 | P1 提案式简报/决策/约束；不做全文同步 |
| 自动智能路由/fallback | 暂缓 | Alpha 只给建议，不自动换执行器 |
| LiteLLM 统一所有订阅 | 不采纳 | 不接管网页订阅与非官方接口 |
| 跨设备生产线 | 需验证 | 保留工作流模板概念；不做同步 |
| 群聊脑暴 | 需验证 | P1：独立产出 -> 质疑 -> 综合 |
| 广告为主收入 | 未证实 | MVP 无广告；商业不得影响路由 |
| 完整 3D 办公经营 | 不采纳 | 只做固定微缩场景与状态映射 |

# 3. 用户、JTBD 与核心场景

## 3.1 首发用户

Primary Persona AI 重度个人开发者：每天使用至少 2 款 Agent/CLI，在一个或多个本地仓库中完成设计、实现、测试和审查；愿意配置工具，但不愿持续搬运上下文和盯多个终端。

典型环境：macOS；Git 仓库；Codex + Claude Code；可选 IDE/终端并存

核心动机：减少切窗、等待与重复说明；在高风险动作前保留控制权

关键焦虑：任务卡住无人知、Agent 越权、产物散落、两个 Agent 修改冲突

采用阻力：不信任第三方读取凭据/代码；不想学习复杂编排语言

## 3.2 暂不作为首发目标

- 完全不使用 CLI、主要需要通用桌面代办的非技术用户。

- 需要多租户、SSO、组织预算与合规策略的企业团队。

- 希望运行 24/7 自治公司的用户；该场景更接近 Paperclip。

- 把装饰、养成与社交当作主要目的的模拟经营玩家。

## 3.3 核心 JTBD

| 触发情境 | 我想要 | 成功结果 |
| --- | --- | --- |
| 同时有多个开发任务 | 把任务交给不同工具并保持边界 | 并行不冲突，状态随时可见 |
| Agent 长时间运行 | 知道正在做什么、是否需要我 | 无需轮询终端，重要事件主动提醒 |
| Agent 请求高风险操作 | 看懂具体影响并决定 | 批准绑定参数，可拒绝/缩小范围 |
| 任务声称完成 | 集中审阅产物与测试 | 一键验收、退回或打开原生工具 |
| 换工具继续同一项目 | 复用已确认的项目事实 | 减少重复交代，来源可追溯 |

## 3.4 核心场景优先级

- P0 - 双工具并行开发：两个任务、两个隔离 Run、统一事件与产物。

- P0 - 高风险审批：文件范围、命令、网络、外部副作用逐项可见。

- P0 - 任务验收与退回：diff/文件/测试/完成报告集中归档。

- P0 - 副屏监督：世界视图提供低干扰概览，关键事件切换到 2D。

- P1 - 项目记忆复用：用户确认后把摘要/决策/约束注入另一执行器。

- P1 - 双 Agent 研究评审：独立答案、质疑、综合并保留分歧。

# 4. MVP 目标、范围与非目标

## 4.1 业务与用户目标

| 目标 | 成功定义 |
| --- | --- |
| 激活 | 新用户 24 小时内连接 2 个工具并完成首个可验收任务 |
| 控制 | 用户能理解 Run 状态、处理审批、暂停/取消并恢复 |
| 可靠 | 终态一致、事件可追溯、失败原因可解释 |
| 信任 | 核心闭环不上传工作内容；危险绕过默认关闭 |
| 3D 价值 | 世界视图提升概览和分享意愿，但关闭后不损失能力 |

## 4.2 P0 / P1 / 非目标

| 层级 | 范围 |
| --- | --- |
| P0 - 必须 | 连接与能力探测；Workspace/Policy；任务创建；Codex/Claude 深适配；事件流；审批；暂停/取消；产物与验收；最小 3D；本地日志 |
| P1 - Alpha 后半 | 提案式项目记忆；双 Agent 研究-质疑-综合；任务复盘快照；通用 CLI 实验适配 |
| 明确不做 | 自动模型路由、额度代理、网页自动化、跨设备/云同步、远端 Agent、插件市场、广告、多人协作、自由建造、角色养成、移动端 |

## 4.3 MVP 发布门槛

- 两款深适配器启动成功率 >=95%，状态终态一致率 >=99%。

- 正常 Run 的取消请求在 5 秒内进入 cancelling；10 秒内无响应则明确标记 forced-stop required。

- 所有高风险动作都出现参数绑定审批，拒绝后不得执行同一动作。

- 用户可在 15 分钟内完成连接、创建 Workspace 和首个任务。

- 核心路径在关闭 3D 后完全可用；世界视图与 2D 状态不出现分叉。

- Alpha 用户首周中位数完成 >=3 个可验收任务。

# 5. 产品体验与信息架构

## 5.1 双层界面

| 层 | 职责 | 禁止承担 |
| --- | --- | --- |
| 世界视图 | 角色/空间/关系/状态概览、轻量反馈、可分享画面 | 精确 diff、完整日志、权限参数、配置 |
| 控制视图 | 任务、Run、事件、审批、产物、测试、连接与设置 | 用游戏动画代替风险解释 |

## 5.2 一级导航

| 入口 | 主要对象 | MVP |
| --- | --- | --- |
| 世界 | Workspace、AgentConnection、Run 状态 | P0 |
| 任务 | Task、Run、Event、Approval | P0 |
| 交付 | Artifact、diff、测试、完成报告 | P0 |
| 记忆 | 项目简报、决策、约束、写入提案 | P1 |
| 连接 | Codex、Claude Code、能力、版本、健康 | P0 |
| 设置 | 策略、通知、数据、低功耗、诊断 | P0 |

## 5.3 主任务链路

- 连接：发现工具 -> 版本/认证/能力检查 -> 用户确认连接。

- 建项目：选择目录 -> 明确信任 -> 配置写入、命令、网络与预算。

- 建任务：填写目标、上下文、允许范围、验收、测试与回滚。

- 派发：系统展示执行器能力/风险提示 -> 用户选择 -> 创建 Run。

- 执行：流式事件归一化 -> 2D/3D 同步 -> 关键事件通知。

- 审批：展示动作、参数、影响、来源、风险与有效期 -> 批准/拒绝/缩小。

- 交付：归集文件、diff、报告、测试、链接和执行摘要。

- 验收：接受并归档；或退回并创建续跑/新 Run。

# 6. 功能需求

## 6.1 功能需求明细

### FR-01  工具发现与连接   P0

用户故事：作为新用户，我希望 kruon 自动发现可用工具并解释连接能力，使我无需手写复杂配置。

系统行为

- 发现：扫描受支持路径并允许手动指定可执行文件。

- 验证：显示工具名称、版本、认证状态、工作目录能力和结构化输出能力。

- 授权：连接前展示 kruon 将执行的本地检查；不得读取或导出上游 token。

- 能力：为每个版本生成 capability manifest，区分 verified / degraded / unsupported。

异常与降级：无法获得结构化事件时，降级为实验性连接并明确列出缺失能力；不得伪装为深适配。

验收标准

- 全新环境能发现本机 Codex 与 Claude Code，或给出可操作的未发现原因。

- 认证失效、版本不兼容、命令不可执行均有不同错误码和恢复建议。

- 用户可断开连接；断开后 kruon 不再启动该工具，但历史记录保留。

### FR-02  Workspace 与策略   P0

用户故事：作为开发者，我希望把一个工作目录变成明确的安全边界，并为不同任务复用策略。

系统行为

- 信任：首次绑定目录必须由用户确认该目录及其项目配置可信。

- 范围：配置只读、指定目录写、全 Workspace 写和工作区外写。

- 命令：支持禁止、白名单、逐次审批和受限执行。

- 网络：默认关闭或域名白名单；上传与外部写入单独审批。

- 预算：限制时间、步骤、并发；若上游可提供成本则同时限制金额/token。

验收标准

- 策略在 Run 启动前固化为快照，并可在详情中查看。

- 策略收紧立即生效；策略放宽只影响后续动作或新 Run。

- Workspace 外写入在任何默认模板下都不能静默发生。

### FR-03  任务创建与派发   P0

用户故事：作为用户，我希望任务在开始前就具有边界和验收条件，避免 Agent 自由发挥后难以收口。

系统行为

- 必填：任务目标、Workspace、允许范围和验收标准。

- 选填：相关文件/简报、测试要求、风险、时限、预算、回滚方式。

- 建议：根据执行器 capability 和任务风险给出推荐，但由用户最终选择。

- 并发：MVP 默认最多 2 个 Running Run；超限进入队列。

异常与降级：MVP 不自动把任务从一个执行器 fallback 到另一个执行器；失败后必须由用户确认重派。

验收标准

- 缺少验收标准时不能直接执行，只能保存草稿。

- 选择不具备所需能力的执行器时阻止或明确降级。

- 同一 Workspace 的潜在文件冲突在启动前提示。

### FR-04  Run 生命周期控制   P0

用户故事：作为监督者，我希望能看到每次执行的完整生命周期，并在必要时暂停、取消或重试。

系统行为

- 启动：使用固定工作目录、策略快照、任务包与适配器版本。

- 状态：统一映射 queued / planning / running / waiting_approval / blocked / reviewing / completed / failed / cancelling / cancelled / paused。

- 控制：支持暂停（上游支持时）、取消、强制终止、重试和从会话继续。

- 幂等：同一控制命令重复提交不会创建额外进程或重复副作用。

验收标准

- 应用重启后能恢复历史 Run，并识别仍存活/已丢失的进程。

- 取消后无残留子进程；无法确认时标为 uncertain，而不是 completed。

- 重试创建新 Run ID，并保留与原 Run 的 parent/retry 关系。

### FR-05  事件流与可观察性   P0

用户故事：作为用户，我希望不读完整终端也能知道 Agent 在做什么，并能按需查看原始证据。

系统行为

- 归一化：记录状态、文本摘要、工具调用、文件变更、测试、审批、错误和产物事件。

- 分层：默认显示可读摘要；原始输出按需展开，并标记来源。

- 顺序：每个 Run 事件单调编号，乱序事件可检测并重排。

- 脱敏：凭据和常见 secret 模式在持久化与复制前处理。

验收标准

- 事件详情可追溯到 adapter、时间、原始载荷引用与风险级别。

- 长输出不会冻结 UI；10000 条事件仍可搜索和筛选。

- 3D 世界只消费稳定状态/摘要字段，不能解析原始终端文本。

### FR-06  权限与审批中心   P0

用户故事：作为 Workspace 所有者，我希望在高风险动作前理解真实影响，并作出可审计决定。

系统行为

- 分类：文件、命令、网络、外部副作用、记忆写入和预算提升。

- 展示：动作、精确参数、来源 Run、影响范围、风险、理由和可替代方案。

- 决定：批准一次、拒绝、缩小参数；MVP 不提供永久批准高风险动作。

- 完整性：批准绑定 action hash、参数、Run ID 与有效期。

验收标准

- 参数或目标变化后旧批准失效，必须重新请求。

- 待审批状态通过系统通知和世界视图高优先级提示。

- 拒绝后 Agent 收到结构化结果，不能通过改写描述复用旧批准。

### FR-07  产物归集与人工验收   P0

用户故事：作为用户，我希望完成声明对应可检查的产物和测试证据，而不是一段自我评价。

系统行为

- 归集：文件、diff、报告、链接、截图、测试结果和完成摘要。

- 证据：显示产物来源 Run、生成时间、相对 Workspace 路径和变更状态。

- 验收：接受、退回修改、标记部分接受、打开原生工具。

- 完成：只有人工接受后 Task 才进入 accepted；Run completed 不等于 Task accepted。

验收标准

- 无产物的任务可提交文字报告，但必须明确任务类型与验收依据。

- 退回修改生成续跑说明并保留原产物快照。

- 验收历史不可被后续 Run 静默覆盖。

### FR-08  最小 3D 工作世界   P0

用户故事：作为副屏监督者，我希望一眼看到谁在工作、等待我、阻塞或完成，同时能快速进入精确详情。

系统行为

- 场景：一个固定低多边形微缩办公室，包含工位、白板/规划区、审批点、维修区、评审区、交付区和休息区。

- 映射：角色、位置、动作和颜色全部由统一 Run 状态驱动。

- 交互：点击角色打开同一 Run 详情；点击任务/通知聚焦相关角色。

- 模式：支持关闭、低功耗、减少动画；3D 未加载时自动进入 2D。

验收标准

- 8 类关键状态映射在 2 秒内与 2D 同步。

- 世界视图失败不影响连接、审批、取消和验收。

- 不包含自由建造、角色养成、多人联机、GLB 导入和复杂会议模拟。

### FR-09  通知、恢复与诊断   P0

用户故事：作为用户，我希望只在必须介入时被打断，并能快速定位连接或执行故障。

系统行为

- 通知：待审批、阻塞、失败、完成待验收为默认通知；普通日志不弹窗。

- 恢复：应用崩溃或重启后对存量 Run 执行进程对账。

- 诊断：提供适配器版本、能力、最近错误、脱敏事件包和兼容测试结果。

- 隐私：导出诊断包前展示将包含的字段并二次脱敏。

验收标准

- 用户可按 Workspace/事件类型关闭通知，但高风险审批不可静默自动批准。

- 诊断包默认不包含 prompt、文件内容、API Key 和绝对用户路径。

- 未知进程状态以 uncertain/needs_attention 表示。

### FR-10  项目记忆提案与复用   P1

用户故事：作为跨工具用户，我希望把已确认的项目事实复用于下一任务，同时知道内容从哪里来。

系统行为

- 类型：项目简报、决策、约束、术语和偏好；不保存原始推理。

- 写入：Run 只能提交 memory proposal；用户确认后进入规范库。

- 来源：记录来源 Artifact/Run、创建者、版本、作用域、敏感级别和过期策略。

- 注入：启动任务前展示将提供给执行器的记忆视图，用户可移除。

验收标准

- 未经确认的提案不能被另一 Agent 当作事实自动注入。

- 用户可回滚、过期或限制某条记忆的适配器/任务范围。

- 冲突记忆并存并提示，不由模型静默合并。

# 7. 状态模型、界面与交互细则

## 7.1 Run 状态与世界映射

| Run 状态 | 世界表达 | 用户含义 | 允许动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Queued | 入口/待命区 | 等待并发槽位 | 取消、调优先级 |
| Planning | 白板区 | 拆解任务，尚未产生外部副作用 | 查看、取消 |
| Running | 工位工作 | 正在调用工具或修改内容 | 查看、暂停/取消 |
| Waiting approval | 审批点 + 高亮 | 必须由用户决定 | 批准、拒绝、缩小 |
| Blocked | 维修区 | 依赖、认证、权限或测试失败 | 诊断、重试、取消 |
| Reviewing | 评审区 | 检查产物或另一 Run | 查看证据、取消 |
| Completed | 交付区 | Run 已结束，Task 等待验收 | 验收、退回 |
| Paused | 休息区 | 执行暂停，资源应释放 | 继续、取消 |
| Failed/Cancelled | 离线标记 | 终止且不可伪装为完成 | 诊断、重试 |

## 7.2 关键页面

| 页面 | 核心区域 | 主操作 |
| --- | --- | --- |
| 首次启动 | 价值说明、隐私承诺、工具发现 | 连接工具、继续 2D |
| 世界 | 3D 场景、紧急事件条、任务概览 | 聚焦角色、打开详情 |
| 任务板 | 草稿/队列/运行/待验收/完成 | 建任务、派发、筛选 |
| Run 详情 | 状态、时间线、原始事件、策略、控制 | 暂停/取消/重试 |
| 审批中心 | 动作参数、影响、来源、风险、有效期 | 批准/拒绝/缩小 |
| 交付中心 | Artifact、diff、测试、摘要 | 验收、退回、打开 |
| 连接管理 | 版本、认证、能力、健康、兼容级别 | 重测、断开、诊断 |
| 设置 | 策略模板、通知、数据、低功耗 | 导出/删除本地数据 |

## 7.3 待审批交互规范

- 风险级别不得只用颜色表达；必须有文字标签和影响说明。

- 默认焦点在“拒绝”或“返回”，不得把批准做成误触主按钮。

- 外部上传、工作区外写、远端删除和凭据访问必须逐次批准。

- 审批倒计时只表示有效期，不得制造强迫感；过期后安全失败。

- 3D 中只显示“需要你决定”，完整参数必须在 2D 审批中心查看。

## 7.4 错误与空状态

- 未连接工具：说明为什么需要连接，并允许只浏览 Demo 事件流。

- 无任务：提供一个可在示例仓库中运行的安全只读任务模板。

- 适配器降级：列出缺失能力，例如“无法获取权限事件/取消不可靠”。

- 3D 不可用：直接落到 2D，不显示技术栈错误给普通用户。

- 状态不确定：使用 needs_attention，提供进程检查与打开原生工具。

# 8. 数据模型与事件契约

## 8.1 核心实体

| 实体 | 职责 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| Workspace | 项目目录、资料、策略和记忆边界 | 1:N Task/Policy/Artifact |
| AgentConnection | 某个具体 CLI 身份与能力 | N:M Workspace/Role |
| Task | 用户意图、范围、验收、预算和时限 | 1:N Run |
| Run | 一次可观察执行生命周期 | 1:N Event/Artifact/Approval |
| Event | 有序的状态、工具、文件、测试和错误事实 | N:1 Run |
| Approval | 绑定参数与有效期的人类决定 | N:1 Run/Event |
| Artifact | 文件、diff、报告、链接、测试与截图 | N:1 Run/Task |
| Policy | 文件、命令、网络、预算和审批规则 | Snapshot on Run |
| MemoryCapsule | 带来源/作用域/版本的确认事实 | N:M Workspace/AgentView |

## 8.2 最小 Event 字段

| 字段 | 说明 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| event_id / seq | 全局 ID 与 Run 内单调序号 | 必填、不可重用 |
| run_id / task_id | 执行与任务归属 | 必填 |
| adapter_id / version | 来源适配器与版本 | 必填 |
| type / timestamp | 事件类型与发生时间 | 必填 |
| status_before/after | 状态变更 | 状态事件必填 |
| summary | 可展示的短摘要 | 不得含 secret |
| risk_level | none/low/medium/high/critical | 动作事件必填 |
| payload_ref | 本地原始载荷引用 | 按保留策略 |
| artifact_refs | 相关产物 ID | 可选 |

## 8.3 适配器能力分级

| 级别 | 接口 | 可承诺能力 | MVP 标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | ACP/官方 SDK/稳定 RPC | 会话、流式、权限、产物、取消 | 首选 |
| L2 | 官方非交互 CLI + JSON/JSONL | 运行、日志、结果、部分控制 | 深适配 |
| L3 | 受控 PTY + 文本解析 | 输入输出与粗状态 | 实验性 |
| L4 | 启动外部 App/终端 | 导航与上下文 | 保底 |

# 9. 技术架构与首发适配

## 9.1 推荐架构

| 模块 | 职责 | MVP 技术方向 |
| --- | --- | --- |
| Desktop Shell | 窗口、托盘、通知、更新、低功耗 | Tauri 2 |
| Control Plane | Task/Run 状态机、队列、取消与恢复 | Rust service + typed commands |
| Adapter Host | 进程启动、协议、版本与能力降级 | 独立受限子进程 |
| Workspace Service | 目录信任、文件边界、worktree 策略 | 本地服务 |
| Policy Engine | 文件/命令/网络/预算/审批 | 执行前强制校验 |
| Observability | 事件、日志、错误、脱敏、诊断 | SQLite + 本地事件总线 |
| World Renderer | 事件到 3D 场景投影 | React Three Fiber；无执行权限 |
| Memory Hub | 提案、来源、作用域和注入视图 | P1；Markdown 镜像 + SQLite |

## 9.2 安全进程边界

- 3D/展示 WebView 只获得读取稳定状态和发起导航请求的 capability，不得直接启动进程、写文件或读取 Keychain。

- 所有 Agent 进程由 Adapter Host 启动；环境变量采用 allowlist，不继承无关 secret。

- Policy Engine 在模型请求与系统调用之间执行确定性授权，不能依赖模型自报风险。

- 原始日志与敏感载荷默认本地保存；UI 只通过脱敏摘要访问。

- 能力配置按窗口拆分，避免 Tauri 多 capability 合并造成意外权限扩大。[R8]

## 9.3 Codex 深适配验收 spike

- 验证 `codex exec --json` 事件覆盖：计划、工具、文件变更、审批、完成与错误。

- 验证 `--sandbox`、`--cd`、`--add-dir` 与 kruon Policy 的映射。

- 验证取消信号、子进程清理、应用重启后的 Run 对账。

- 验证 `resume`、review、output schema 和 diff/测试产物提取。

- 确认危险绕过审批/沙箱与 hook 信任参数永不由默认 UI 开启。

## 9.4 Claude Code 深适配验收 spike

- 使用 `--output-format stream-json` 与 hook events 建立结构化事件映射。[R2]

- 验证 allowed/disallowed tools、permission mode、max budget 与 Workspace Policy 的映射。

- 在 kruon 侧补足非交互模式跳过 Workspace trust 的风险确认。

- 验证 resume/session id、worktree、后台 Agent、取消与产物识别。

- 禁止默认使用 bypassPermissions；任何调试入口都必须显著警示并记录。

# 10. 安全、隐私与合规需求

安全定位 本地运行不等于天然安全。kruon 同时接触文件、终端、网络、凭据和多个 Agent，安全能力必须出现在主流程，而不是隐藏在设置页。

## 10.1 最低控制

| 威胁 | 最低控制 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 间接提示注入 | 外部内容不可信标记；动作经策略验证 | 恶意文档不能绕过工具策略 |
| 过度授权 | 逐连接 capability + Workspace Policy | 默认最小权限；越界被拒 |
| 审批操纵 | 参数 hash、Run 绑定、过期 | 变参后必须重新审批 |
| 记忆污染 | 提案式写入、来源、回滚、过期 | 未确认内容不跨 Run |
| 凭据泄露 | OS Keychain、环境 allowlist、日志脱敏 | 诊断包 secret 扫描为零 |
| 跨 Agent 放大 | Agent 输出视为不可信输入 | 下游不得继承上游权限 |
| 成本/循环失控 | 时间、步骤、并发和预算硬上限 | 达到上限安全停止 |
| 适配器供应链 | 版本锁、签名、权限声明、兼容测试 | 未知版本自动降级 |

## 10.2 数据与遥测

- 默认本地：Task、Run、Event、Artifact 索引、策略与诊断日志。

- Keychain：API Key、刷新令牌和 kruon 自有凭据；不得写入 SQLite、记忆或日志。

- MVP 无内容遥测：不上传 prompt、模型回复、文件名、绝对路径、项目名、命令、diff 和凭据。

- 允许的可选匿名事件仅限应用版本、平台、适配器是否连接、功能开关和崩溃类别；默认关闭或首次明确选择。

- 用户可查看、导出和删除本地数据；删除前说明会保留哪些外部 Agent 会话。

## 10.3 安全验收

- 针对 prompt override、工具滥用、权限提升、记忆污染、数据外泄、递归调用和审批绕过建立回归用例。[R7]

- 高风险策略、审批逻辑、适配器权限或记忆写入规则变化时，安全测试为发布门。

- 安全事件记录版本、适配器、策略和结果，但不记录 secret/原始敏感内容。

- Alpha 前完成一次威胁建模和人工红队；Critical 问题未关闭不得发布。

# 11. 非功能需求

| 类别 | 要求 | Alpha 门槛 |
| --- | --- | --- |
| 可靠性 | Run 状态机可恢复；控制命令幂等；错误可解释 | 终态一致率 >=99% |
| 性能 | 10000 条事件可滚动/筛选；3D 不阻塞控制面 | 交互 P95 <150ms |
| 资源 | 2D 常驻低占用；3D 支持低功耗和关闭 | 空闲 CPU <2%；3D 关闭显著降耗 |
| 启动 | 冷启动和工具健康检查可分阶段完成 | 首屏 <3s；完整检查 <10s |
| 兼容 | 版本探测 + fixture + 脱敏事件回放 | 每款深适配 8 类核心 fixture |
| 可访问 | 键盘可完成核心路径；状态不只靠颜色 | 审批/取消/验收全键盘可达 |
| 离线 | 历史、任务草稿、3D Demo 可离线；执行按上游要求 | 无网不丢本地数据 |
| 更新 | 签名更新、可回滚、适配器兼容检查 | 失败更新不破坏本地数据库 |

# 12. 指标、埋点与验证

## 12.1 北极星与漏斗

北极星 每周通过 kruon 完成并被用户人工验收的任务数（Accepted Tasks / WAU）。Run completed 不计入，只有 Task accepted 才计入。

| 层级 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 激活 | 24h 内连接 2 工具并完成首个 accepted Task | 首日价值 |
| 核心使用 | Accepted Tasks/WAU、跨工具任务占比 | 是否成为控制入口 |
| 可靠性 | 启动/取消成功率、终态一致率、事件缺失率 | 适配器质量 |
| 效率 | 等待审批时间、人工轮询次数、退回率 | 是否减少管理负担 |
| 留存 | D7/W4、每周活跃 Workspace | 长期价值 |
| 3D | 主动打开率、停留、点击详情、关闭率 | 世界视图是否有用 |
| 信任 | 权限拒绝、遥测关闭、安全投诉/事件 | 是否透支信任 |

## 12.2 Alpha 验证阈值

| 维度 | GO 阈值 |
| --- | --- |
| 问题 | 至少 8/12 名受访者每周使用 >=2 个工具，且状态/上下文/权限至少一项为高痛点 |
| 连接 | 70% 目标用户在 15 分钟内连接两个工具 |
| 任务 | 首周中位数 >=3 个 accepted Task |
| 可靠 | 启动 >=95%；终态一致 >=99%；取消成功 >=95% |
| 留存 | 邀请制 Alpha W4 >=35% |
| 3D | >=30% 活跃用户每周主动打开，且关闭后无能力损失 |

## 12.3 调研与测试方法

- 12-20 名目标用户访谈，要求现场展示真实一天的工具切换、等待和上下文搬运。

- Codex/Claude 接口 spike：启动、流式、权限、取消、恢复、产物与失败路径。

- 5-8 名用户完成可用性测试：连接 -> 双任务 -> 审批 -> 验收。

- 20-50 名邀请 Alpha；先 concierge 支持，不把人工流程伪装成自动化。

- 事件回放 A/B：相同事件流分别使用 2D-only 与 2D+3D，验证理解速度和主动使用。

# 13. 10 周交付计划

| 阶段 | 时间 | 主要交付 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 验证 | W1-2 | 访谈、工作流录屏、适配器 spike、威胁模型 | 确认用户与两款深适配可行 |
| 1. 控制骨架 | W3-4 | Workspace/Policy、Task/Run、队列、SQLite、2D 任务板 | 可启动双工具只读任务 |
| 2. 闭环 | W5-6 | 事件流、审批、取消/恢复、Artifact、验收 | 真实任务端到端通过 |
| 3. 世界视图 | W7-8 | 固定 3D 场景、状态映射、低功耗/关闭、通知 | 同源状态一致且不阻塞 2D |
| 4. Alpha | W9-10 | 诊断、兼容 fixtures、安全回归、打包、onboarding | 20-50 名邀请用户可安装使用 |

## 13.1 团队建议

- 1 名产品型客户端/全栈：Tauri、React、SQLite、Task/Run 与打包更新。

- 1 名系统/适配工程师：进程、PTY/协议、权限、取消、跨版本 fixture。

- 0.5 名 3D/交互：W7 起介入，保持世界渲染与控制平面解耦。

- 产品/设计由创始人主导，但用户研究、权限 UX 与验收设计不可省略。

- Alpha 前安排一次外部安全评审。

## 13.2 Definition of Done

- 需求有可执行验收标准，且自动/手工测试结果已记录。

- 新增事件、状态、权限或数据字段已更新契约与迁移。

- 2D 与 3D 使用同一数据；3D 关闭路径完成回归。

- 日志与诊断包通过 secret/路径脱敏检查。

- 适配器成功、审批、取消、超时、崩溃、乱码、长输出、版本不兼容 fixture 通过。

- 用户可理解错误并采取下一步，不以“未知错误”结束。

# 14. 风险与应对

| 风险 | 概率/影响 | 触发信号 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适配器脆弱 | 高/高 | 版本更新后事件或取消失效 | 协议优先、版本锁、fixture、快速降级 |
| 退化为启动器 | 高/高 | 用户频繁回原生 App 才能控制 | 以权限/取消/产物闭环为发布门 |
| 3D 成为噱头 | 高/中 | 只看不点、主动关闭率高 | 2D 优先；用主动使用率验证 |
| 安全事故 | 中/极高 | 越界写入、泄露、审批绕过 | 最小权限、参数审批、红队、fail closed |
| 状态不一致 | 中/高 | 3D/2D/进程不同步 | 单一事件源、对账、uncertain 状态 |
| 范围膨胀 | 高/高 | 新增工具/平台/市场挤占闭环 | 严格 P0/P1，10 周后再决策 |
| 平台方吸收 | 高/高 | 原生 App 增加跨 Agent 管理 | 跨厂商、本地策略与统一验收 |
| 记忆污染 | 中/高 | 错误结论被跨任务复用 | 提案式写入、来源、冲突、回滚 |

# 15. Go / Pivot / No-Go 与待决策

## 15.1 决策门

| 判断 | 标准 |
| --- | --- |
| GO | 目标用户真实存在高频监督/权限/验收痛点；双工具闭环可稳定实现；第二周仍主动回来使用 |
| PIVOT | 用户只需要配置切换与用量 -> 转向 CC Switch 增强；或只需要单 Agent 桌面执行 -> 收窄为单工具监督 |
| NO-GO | 核心适配长期只能依赖脆弱文本/界面解析；用户不接受本地权限模型；控制闭环不能显著减少回原生工具 |

## 15.2 Alpha 前必须回答

- 首批用户最常同时使用的两款工具是否确为 Codex 与 Claude Code？

- 两个适配器能否稳定做到取消、权限参数绑定和产物识别？

- 并行 Run 是否必须默认使用 worktree，还是允许用户选择隔离策略？

- 用户最需要的记忆是简报、决策、约束还是历史产物？

- 3D 在副屏监督中提升了什么：理解速度、介入效率还是分享意愿？

- macOS 首发是否足以招募 20-50 名目标用户？

- 开源边界如何设计，才能让本地控制核心可审计且不妨碍商业持续性？

## 15.3 本 PRD 的明确假设

- 假设 A：用户愿意把工作目录信任交给一个开源或可审计的本地控制层。

- 假设 B：结构化 CLI 能提供足够稳定的任务生命周期，不必侵入上游 UI。

- 假设 C：人工验收是高质量多 Agent 工作的必要终点，而不是额外负担。

- 假设 D：3D 的价值来自真实状态理解和品牌传播，而不是模拟经营深度。

- 假设 E：跨工具统一任务/权限/产物比自动模型路由更能产生首周复用。

# 附录 A：参考资料与溯源

下列外部资料用于验证当前产品与协议能力；功能、版本和市场状态可能变化，进入开发前应再次核验。内部脑暴文档未作为事实来源。

[R1] OpenAI - Introducing the Codex app. https://openai.com/index/introducing-the-codex-app/；多 Agent 并行、项目线程与长任务监督

[R2] Claude Code - CLI reference. https://code.claude.com/docs/en/cli-usage；stream-json、会话恢复、权限与 hook 事件

[R3] Agent Client Protocol - Architecture. https://agentclientprotocol.com/get-started/architecture；stdio、双向 JSON-RPC、流式与权限请求

[R4] A2A Protocol Specification. https://github.com/a2aproject/A2A/blob/main/docs/specification.md；Task、Artifact、Agent Card 与生命周期

[R5] Model Context Protocol - Authorization. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic/authorization；token audience 绑定与禁止透传

[R6] OWASP - MCP Security Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/MCP_Security_Cheat_Sheet.html；MCP 工具与供应链风险

[R7] OWASP - AI Agent Security Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/AI_Agent_Security_Cheat_Sheet.html；最小权限、HITL、记忆隔离与安全测试

[R8] Tauri 2 - Capabilities. https://v2.tauri.app/security/capabilities/；按窗口/WebView 限制系统能力

[R9] Paperclip. https://github.com/paperclipai/paperclip；BYO Agent、任务、预算、治理与审计控制平面

[R10] CC Switch. https://ccswitch.co/；多工具配置、本地路由、failover、用量与本地密钥

[R11] OpenClaw Office. https://github.com/WW-AI-Lab/openclaw-office/blob/main/README.en.md；2D 等距数字孪生办公室与状态/协作可视化

[R12] CLAW3D. https://claw3d.site/；3D 办公、任务、PR、会议、跟随与布局编辑

# 附录 B：内部材料

- 参考.mp4 - 160.6 秒 3D/2.5D 虚拟办公室产品演示。

- kruon_项目分析与产品路线图_2026-07-11.docx - 产品战略、技术、安全、商业与路线图。

- brand/kruon-brand-brief-v0.1.md - 品牌名称、定位、口号与关键词。

- brainstorm/Claude-AI控制中心项目分析.md - 竞品、定位、适配器、记忆、技术与商业假设。

- brainstorm/DeepSeek-LiteLLM思路.md - LiteLLM 网关、自动路由与创意流水线假设。

- brainstorm/GPT-已有项目如何管理ai工具.md - 仓库真相源、任务包、风险路由、验收与工作室流程。

- brainstorm/Gemini-虚拟办公室形态Multi-Agent模拟器.md - 3D 工作室、角色映射与商业化脑暴。

# 附录 C：术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| AgentConnection | 一个可调用的具体工具身份，而不是抽象模型名称。 |
| Task | 包含目标、边界与验收标准的用户工作单元。 |
| Run | Task 在某个 AgentConnection 上的一次执行生命周期。 |
| Accepted | 用户已检查产物并明确接受；区别于 Run Completed。 |
| Capability Manifest | 适配器在特定版本上已验证可承诺的能力清单。 |
| Memory Proposal | Agent 提交、但尚未被用户确认的可复用事实/决策。 |
| World View | 由统一事件流驱动的 3D 状态投影，不是执行或权限边界。 |